สรุปผลสำเร็จในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) มาดำเนินการตามแผน ฯ

ที่มีผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ | คิดเป็นร้อยละ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาด้านการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ | 23 | 14 | 60.87 | 2,024,290 |  |
| # (1) ปักเขื่อนรอไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 กันน้ำกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน (ปักรอริมคลองบางขุนไทรและคลองสาธารณะ) |  |  |  | 15,400 | ก.ค. 58 |
| # (2) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสมชาย |  |  |  | 150,000 | ก.ย. 58 |
| # โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนน หมู่ที่ 11 ซอย 1 |  |  |  | 402,000 | ก.ย. 58 |
| # (4) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 # สายบ้านนายอาจ |  |  |  | 5,700 | เม.ย. 58 |
| # (5) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายบ้านนางเอื้อน |  |  |  | 47,000 | เม.ย. 58 |
| # (6) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ สายซอย 2 หมู่ที่ 5 |  |  |  | 83,000 | เม.ย. 58 |
| # (7) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ สายคลองปลายนา หมู่ที่ 7 |  |  |  | 59,200 | เม.ย. 58 |
| # (8) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินผุ/หินคลุก สายดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 |  |  |  | 29,000 | เม.ย. 58 |
| # (9) โครงการว่างท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 # บริเวณหน้าวัดดอนผิงแดด |  |  |  | 560,000 | ส.ค. 58 |
| # (10) โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 7 ข้ามคลองส่งน้ำ |  |  |  | 547,000 | ก.ย. 58 |
| # (11) โครงการซ่อมแซมสะพาน หมู่ที่ 4 |  |  |  | 8,000 | ก.ค. 58 |
| # (12) บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  | 30,600 | ส.ค. 58 |
| (13) ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ |  |  |  | 25,440 | เม.ย. – ก.ย. 58 |
| (14) โครงการจัดทำป้ายบอกทาง/ป้ายข้อมูลต่าง ๆ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ |  |  |  | 95,000 | ก.ย. 58 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 2 | 100 | 80,040 |  |
| (1) โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน |  |  |  | 50,000 | มี.ค. 58 |
| (2) โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน |  |  |  | 30,040 | ก.ค. 58 |
| 3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ | 2 | 1 | 50 | 25,011 |  |
| (1) โครงการขุดลอกคลองตะโลบัว หมู่ที่ 9 |  |  |  | 25,011 | เม.ย. 58 |
| 4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 5 | 5 | 100 | 404,401 |  |
| (1) โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการเฝ้าระวังแหล่งหอยแครง |  |  |  | 10,000 | พ.ย.57 - ก.พ.58 |
| (2) ถังขยะ |  |  |  | 39,650 | ส.ค. 58 |
| (3) ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายทิ้งขยะ) |  |  |  | 346,651 | เม.ย. – ก.ย. 58 |
| (4) โครงการขยะเป็น (ศูนย์) |  |  |  | 0 |  |
| (5) โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว |  |  |  | 8,100 | ส.ค. 58 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 34 | 33 | 97.06 | 1,372,723.15 |  |
| (1) โครงการ อบต. สัญจร ประจำปี 2558 |  |  |  | 11,540 | มี.ค.58 |
| (2) โครงการการจัด/สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน |  |  |  | 0 |  |
| (3) โครงการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  | 2,685 | มิ.ย. – ก.ย. 58 |
| (4) โครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม |  |  |  | 62,580 | ก.ย. 58 |
| (5) ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 |  |  |  | 100,000 | ก.ค. 58 |
| (6) ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ติดตั้ง หอกระจายข่าว/ระบบกระจายเสียงไร้สายและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ |  |  |  | 99,500 | ก.ย. 58 |
| (7) โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ |  |  |  | 5,000 | พ.ค. 58 |
| (8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. ประจำปี 2558 |  |  |  | 220,120 | ก.พ.58 |
| (9) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ |  |  |  | 5,450 | มี.ค.58 |
| (10) โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต |  |  |  | 9,500 | ก.ย. 58 |
| (11) โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่บุคลากร |  |  |  | 40,000 | ก.พ. 58 |
| (12) สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น |  |  |  | 162,100 | ธ.ค.57 |
| (13) โครงการประเมินความพึงพอใจ |  |  |  | 0 |  |
| (14) โครงการการจัดทำแผนที่ภาษี |  |  |  | 0 |  |
| (15) โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี |  |  |  | 0 |  |
| (16) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |
| -เครื่องคอมพิวเตอร์ ( 2 เครื่อง ) |  |  |  | 57,800 | ม.ค. 58 |
| -เครื่องคอมพิวเตอร์ ( 2 เครื่อง ) |  |  |  | 29,500 | พ.ค. 58 |
| -เครื่องสำรองไฟ ( 1 เครื่อง ) |  |  |  | 5,600 | ม.ค. 58 |
| -เครื่องสำรองไฟ ( 1 เครื่อง ) |  |  |  | 3,000 | พ.ค. 58 |
| -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ |  |  |  | 25,000 | ม.ค. 58 |
| (17) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ |  |  |  | 50,000 | พ.ค. 58 |
| (18) โครงการปรับปรุงรถจักรยานยนต์ |  |  |  | 0 |  |
| (19) ปรับปรุง/พัฒนาระบบเวปไซต์ |  |  |  | 19,900 | ส.ค. 58 |
| (20) บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |  | 79,228.15 | เม.ย. - ก.ย. 58 |
| (21) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน |  |  |  | 0 |  |
| (22) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  | 20,000 | พ.ย.57 |
| (23) โครงการฝึกอบรม อปพร. |  |  |  | 49,620 | ส.ค. 58 |
| (24) โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง |  |  |  | 5,700 | ก.ย. 58 |
| (25) ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น |  |  |  | 16,650 | ม.ค.58 |
| (26) โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน |  |  |  | 69,000 | พ.ย.57- ก.พ.58 |
| (27) โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน |  |  |  | 11,500 | เม.ย. 58 |
| (28) ติดตั้งกล้องวงจรปิด |  |  |  | 85,200 | ก.ย. 58 |
| (29) กระจกโค้งจราจร (ป้าย/ไฟสัญญาณจราจร แจ้งเตือน) |  |  |  | 20,000 | ก.ย. 58 |
| (30) จัดทำวารสาร อบต. |  |  |  | 61,200 | ธ.ค.57 |
| (31) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) |  |  |  | 17,700 | ต.ค.57 – มี.ค.58 |
| (32) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ |  |  |  | 25,910 | ธ.ค.57 |
| (33) โครงการสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนตำบลบางขุนไทร |  |  |  | 1,740 | พ.ค. 58 |
| 6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม | 19 | 19 | 100 | 2,135,226.31 |  |
| (1) ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  | 24,502.83 | ส.ค. 58 |
| (2) โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน |  |  |  | 20,000 | ธ.ค.57 |
| (3) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา |  |  |  | 30,000 | ก.พ. 58 |
| (4) โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ |  |  |  | 715,028.48 | มิ.ย.58 – ก.ย. 58 |
| (5) โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.ร.วัดบางขุนไทร (งวดที่ 2) |  |  |  | 368,000 | พ.ค. 58 |
| (6) โครงการการให้บริการอาหารกลางวันนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ร.ร. วัดดอนผิงแดด (งวดที่ 2) |  |  |  | 322,000 | พ.ค. 58 |
| (7) โครงการสร้างเสริมและการพัฒนาการทักษะเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา |  |  |  | 54,000 | พ.ย. 57 |
| (8) โครงการจัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ |  |  |  | 70,000 | พ.ย. 57 |
| (9) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 (งวดที่ 2) |  |  |  |  |  |
| - ค่าอาหารกลางวัน |  |  |  | 134,400 | เม.ย. 58 |
| - ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา |  |  |  | 8,000 | เม.ย. 58 |
| (10) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด (งวดที่ 2) |  |  |  |  |  |
| - ค่าอาหารกลางวัน |  |  |  | 84,000 | เม.ย. 58 |
| - ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา |  |  |  | 2,000 | เม.ย. 58 |
| (11) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 (งวดที่ 2) |  |  |  |  |  |
| - ค่าอาหารกลางวัน |  |  |  | 147,000 | ต.ค.57 – ก.ย. 58 |
| - ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา |  |  |  | 6,000 | เม.ย. 58 |
| (12) โครงการพัฒนาเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย |  |  |  | 9,000 | มิ.ย. 58 |
| (13) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ |  |  |  | 46,000 | เม.ย. 58 |
| (14) โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา |  |  |  | 20,000 | ส.ค. 58 |
| (15) โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี |  |  |  | 8,000 | มี.ค. 58 |
| (16) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ (วันแม่แห่งชาติ) |  |  |  | 4,195 | ส.ค. 58 |
| (17) โครงการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง |  |  |  | 15,100 | ก.ค. 58 |
| (18) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 29 |  |  |  | 30,000 | ธ.ค.57 |
| (19) โครงการอิสลามศึกษา |  |  |  | 18,000 | ธ.ค.57 |
| 7. การพัฒนาด้านการสาธารณสุข | 10 | 10 | 100 | 570,978 |  |
| (1) ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  |  |  | 0 |  |
| (2) ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก |  |  |  | 47,000 | ส.ค. 58 |
| (3) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ |  |  |  | 126,396 | ม.ค. 57 |
| (4) จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา |  |  |  | 19,200 | มิ.ย. 58 |
| (5) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. |  |  |  | 95,452 | มี.ค.58 |
| (6) อุดหนุนโครงการกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 |  |  |  | 17,500 | ธ.ค. 57 |
| (7) อุดหนุนโครงการกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 5 |  |  |  | 17,500 | ธ.ค. 57 |
| (8) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ |  |  |  | 19,840 | ก.ย. 58 |
| (9) แอโรบิคเพื่อสุขภาพ |  |  |  | 28,975 | ต.ค.57 – ก.ย.58 |
| (10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ อสม. |  |  |  | 199,115 | เม.ย. 58 |
| 8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 11 | 11 | 100 | 10,201,046 |  |
| (1) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  |  | 8,450,500 | เม.ย. - ก.ย. 58 |
| (2) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ |  |  |  | 1,168,800 | เม.ย. - ก.ย. 58 |
| (3) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ |  |  |  | 270,000 | เม.ย. - ก.ย. 58 |
| (4) จัดสวัสดิการชุมชน |  |  |  | 0 |  |
| (5) โครงการการจัดสิ่งอำนวยสะดวกให้คนพิการ |  |  |  | 8,200 | พ.ค. 58 |
| (6) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด |  |  |  | 8,000 | พ.ค. 58 |
| (7) โครงการทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน |  |  |  | 20,000 | พ.ค. 58 |
| (8) โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2558 |  |  |  | 65,430 | ม.ค.58 |
| (9) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี/ผู้สูงอายุ |  |  |  | 52,940 | มี.ค.58 |
| (10) โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน |  |  |  | 59,829 | พ.ค. 58 |
| (11) โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (โครงการล้อมรั้วรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม) |  |  |  | 97,347 | พ.ค. 58 |
| รวม | 106 | 95 | 89.62 | 16,813,715.46 |  |