รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 05

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงเสริมถนน พบ.ถ.36-003 สายบ้านโรงหอย หมู่ที่ 4 เริ่มต้น N 13101874 E 10002720 สิ้นสุด N 1392192 E 10001136 | เพื่อประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เทคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 1,835 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 7,340 ตารางเมตร | 3,970,000 อบต. |  |  |  | ร้อยละของความพึงพอใจมากขึ้น | ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 9 เริ่มต้น N 139017 E 10001980 สิ้นสุด N 139853 E 10002294 | เพื่อประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เทคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร | 575,000 อบต. |  |  |  | จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานมากขึ้น | ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 3. | โครงการปรับปรุงเสริมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 สายกลางหมู่บ้าน เริ่มต้น N 1393379 E 995958 สิ้นสุด N 1394447 E 99594966 | เพื่อประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เทคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ความยาวรวม 610 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 2,135 ตารางเมตร | 1,099,000 อบต. |  |  |  | ร้อยละของความพึงพอใจมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการประมง | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 4. | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 เริ่มต้น N 13104425 สิ้นสุด E 10012627 | เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร ทางเดินรอบ 1 เมตร ถมหินผุสูง 1 เมตร มีพื้นที่ถมหินผุไม่น้อยกว่า 718 ตารางเมตร | 3,100,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  |  |  | ร้อยละของความพึงพอใจมากขึ้น | หมู่บ้านมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน | สำนักปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |