ส่วนที่ 3

แบบ ผ. 01

บัญชีโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนางานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา งานทาง งานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอาคาร และพัฒนาระบบจราจร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ที่ 1 ริมคลองบางขุนไทร | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก และปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 1.2 เมตร ยาว 270 เมตร |  |  |  | 160,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | เพื่อให้ราษฎรได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา | กองช่าง |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 1 สายดอนสะแก จำนวน 2 ช่วง | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร | 450,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ราษฎรมีถนนใช้ ได้สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 3 (เลี้ยวซ้าย) | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร |  |  |  | 360,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ราษฎรมีถนนใช้ ได้สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 สายคลองขโมย | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 เมตร ยาว 515 เมตร | 772,500 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ราษฎรมีถนนใช้ ได้สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 5. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 สายกลางหมู่บ้าน | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร | 700,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ราษฎรมีถนนใช้ ได้สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 6. | โครงการขยายถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 สายริมคลองบางขุนไทร | เพื่อขยายผิวจราจรในการ สัญจรไปมาอย่างสะดวก | ขยายถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร | 160,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | เพื่อให้ราษฎรได้รับ ความสะดวกในการ | กองช่าง |
| 7. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง คลอง D26 หน้าวัดดอน ผิงแดด หมู่ที่ 5- หมู่ที่ 6 ต.บางขุนไทร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.บางจาน | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก | ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 500,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ราษฎรมีถนนใช้ ได้สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายกลางหมู่บ้าน | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร | 100,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ราษฎรมีถนนใช้ ได้สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 เลียบคลองบางอินทร์ | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก | กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร |  |  | 100,000 อบต. |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ราษฎรมีถนนใช้ ได้สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 10. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 เลียบคลอง D27 | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก | ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร |  |  |  | 702,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ราษฎรมีถนนใช้ ได้สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 11. | โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 สายหน้าประตูซุ้ม วัดบางขุนไทร | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | กว้าง 0.30 เมตร ยาว 88 เมตร ลึก 0.40 เมตร | 500,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอย 1 | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำกว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมราง ระบายน้ำ | 400,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ราษฎรมีถนนใช้ ได้สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 13. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย 1 | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว 40 เมตร | 150,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และโรคติดต่ออื่นๆ | กองช่าง |
| 14. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย 2 | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร ยาว 90 เมตร ลึก 0.40 เมตร | 220,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และโรคติดต่ออื่นๆ | กองช่าง |
| 15. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่ที่ 4 ซอย 1 | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 133 เมตร ลึก 0.30 เมตร | 450,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และโรคติดต่ออื่นๆ | กองช่าง |
| 16. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่ที่ 4 ซอย 5 | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 87 เมตร ลึก 0.30 เมตร | 210,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และโรคติดต่ออื่นๆ | กองช่าง |
| 17. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่ที่ 4 ซอย 7 | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 116 เมตร ลึก 0.30 เมตร | 280,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และโรคติดต่ออื่นๆ | กองช่าง |
| 18. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่ที่ 4 ซอย 10 | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 0.30 เมตร |  |  | 200,000 อบต. |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และโรคติดต่ออื่นๆ | กองช่าง |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ซอย 7 - ซอย 8 | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 25 ม. | 150,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | เพื่อให้ราษฎรได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา | กองช่าง |
| 20. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 6 พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 1 ม.จำนวน 2 ท่อ | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø1 ม.จำนวน 2 ท่อ |  |  | 230,000อบต. |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ราษฎรมีถนนใช้ ได้สะดวกและรวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 21. | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ซอย 2 | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 2.30 เมตร ยาว 3.20 เมตร |  |  |  | 200,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 22. | โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ข้ามคลองทะเล | เพื่อร่นระยะทางในการสัญจร | ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร |  |  | 200,000 อบต. |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | เพื่อร่นระยะทางในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 23. | โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอย 4 | เพื่อร่นระยะทางในการสัญจร | ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร |  |  |  | 480,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | เพื่อร่นระยะทางในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 24. | โครงการก่อสร้างเขื่อน/ ผนังกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอย 1 เลียบคลองบางขุนไทร | เพื่อป้องกันการพังทลาย ของดิน | ก่อสร้างเขื่อน/ ผนังกันดิน ค.ส.ล.ยาว 40 เมตร | 200,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันการพังทลาย ของดิน | กองช่าง |
| 25. | บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อบำรุงรักษาให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถนนสายต่าง ๆ ภายในตำบลบางขุนไทรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ในหมู่บ้านต่างๆ อาคารสำนักงาน ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ ที่ชำรุด โดยไม่ได้คาดหมายล่วงหน้า เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงให้ดีขึ้น | 200,000 อบต. |  | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ทุกส่วน |
| 26. | ป้าย/ไฟสัญญาณจราจร/กระจกโค้ง/ แจ้งเตือน/ ลูกระนาด | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนน บริเวณจุดสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบางขุนไทร | จัดทำป้าย/ไฟสัญญาณจราจร/แจ้งเตือน/ ลูกระนาด บริเวณจุดสำคัญต่างๆ ในตำบล เช่น บริเวณทางแยกต่างๆ โรงเรียน วัด ฯลฯ | 100,000อบต. |  | 100,000อบต. | 100,000อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้ | กองช่าง |
| 27. | โครงการจัดทำป้ายบอกทาง/ป้ายข้อมูลต่างๆ/ป้ายประชาสัมพันธ์ | เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล/เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ของตำบลและเส้นทางถนนสายต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนและผู้มาท่องเที่ยว ได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการเดินทางสัญจร | สร้างป้ายบอกซอยถนนในหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบางขุนไทรทุกหมู่บ้าน ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายแจ้งเตือนทางแยกและจัดซื้อป้ายจราจร สัญญาณไฟเตือน และแผงกั้นจราจร สร้างป้ายบอกทาง/ป้ายข้อมูลหมู่บ้าน/ป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งในจุดสำคัญของหมู่บ้าน | 150,000 อบต. |  | 150,000 อบต. | 150,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและผู้เดินทางสัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า – ประปา แหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 – 9 สายโรงหอย | เพื่อให้ราษฎรใช้น้ำในการ อุปโภคบริโภค | ขยายเขตประปา ยาว 1,000 เมตร | 500,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | กองช่าง |
| 2. | โครงการวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณหลุมยืมของชลประทาน หมู่ที่ 11 | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | วางท่อ ค.ส.ล. Ø 1 ม. จำนวน 2 แถว 16 ท่อน | 100,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 3. | โครงการขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 สายคลองทะเล | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | 200,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 4. | โครงการขุดลอกคลองสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ขุดลอกคลอง กว้างเฉลี่ย 2-4 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 120,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 5. | โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ หมู่ที่ 4 สายคลองเล็ก | เพื่อก่อสร้างผนังกันดิน ป้องกันดินริมตลิ่งพังทลาย | ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร |  |  | 100,000 อบต. |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่ง | กองช่าง |
| 6. | โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมประตู กั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 5 สายบ้าน นายประชุม เรืองพาที | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ก่อสร้าง/ซ่อมแซมประตูกั้นน้ำเค็ม กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร |  |  | 230,000 อบต. |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 7. | โครงการก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสังวาลย์ เจริญรัตน์ | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็ม กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร | 100,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 8. | โครงการขุดลอกคลองปลายนา หมู่ที่ 6 | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ขุดลอกคลอง กว้าง 3 เมตร ยาว 2,200 เมตร | 150,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 9. | โครงการก่อสร้างคลองดาด หรือวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 ซอย 2 | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ของราษฎร | ก่อสร้างคลองดาด หรือวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ยาว 105 เมตร | 315,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ออกแบบวางแผนด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการการจัดทำผังเมือง | เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดระเบียบ ตลอดจนการใช้พื้นที่ที่เหมาะสม | จัดทำผังเมืองรวมของตำบล ทั้ง 11 หมู่บ้าน |  |  | 300,000 อบต. |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | อบต. มีผังเมืองและสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | * โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและ มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ | จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ |  |  | 50,000 อบต. | 50,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความรู้ที่จะนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว | กองสวัสดิการสังคม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | *สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจัดสวัสดิการให้ แก่ผู้สูงอายุ | จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราในพื้นที่ตำบลบางขุนไทร | 5,808,000 อบต./ อุดหนุน |  | 5,808,000 อบต./ อุดหนุน | 5,808,000 อบต./ อุดหนุน | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ | กองสวัสดิการสังคม |
| 2. | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจัดสวัสดิการให้ แก่ผู้พิการ | จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ แก่ผู้พิการในที่ตำบลบางขุนไทร | 930,000 อบต./ อุดหนุน |  | 930,000 อบต./ อุดหนุน | 930,000 อบต./ อุดหนุน | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ | กองสวัสดิการสังคม |
| 3. | *สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจัดสวัสดิการให้ แก่ผู้ป่วยเอดส์ | จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลบางขุนไทร | 210,000 อบต./ อุดหนุน |  | 210,000 อบต./ อุดหนุน | 210,000 อบต./ อุดหนุน | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ | กองสวัสดิการสังคม |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 4. | *จัดสวัสดิการชุมชน | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองสวัสดิการชุมชนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยชุมชนเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์เอง | สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ | 300,000 อบต. |  | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการจัดสวัสดิการชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| 5. | โครงการการจัดทำสิ่งอำนวยสะดวกให้คนพิการ | เพื่อให้ดำเนินการสนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง ใช้ประโยชน์และความช่วยเหลือ | จัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น ให้คนพิการ | 150,000 อบต. |  | 150,000 อบต. | 150,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น ให้คนพิการ | กองสวัสดิการสังคม |
| 6. | *โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี/ผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสตรีและผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมให้แก่สตรี ผู้สูงอายุ เช่น จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุการศึกษาดูงาน ฯลฯ | 120,000 อบต. |  | 120,000 อบต. | 120,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | สตรีและผู้สูงอายุได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | *ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีสภาพที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. | 500,000 อบต. |  | 500,000 อบต. | 500,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | อบต. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองสวัสดิการสังคม |
| 2. | โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน | เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ | สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนดารุ้ลอิบาดะห์ | 20,000 อบต. |  |  | 20,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม/โรงเรียนดารุ้ลอิบาดะห์ |
| 3. | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความรู้ สู่หมู่บ้าน และชุมชน | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | 70,000 อบต. |  | 70,000 อบต. | 70,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เพิ่มศักยภาพ และความรู้ สู่หมู่บ้าน และชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| 4. | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การศึกษา | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน | จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. | 30,000 อบต. |  | 30,000 อบต. | 30,000อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | อุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ | กองสวัสดิการสังคม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 5. | อาหารเสริม (นม) โรงเรียน | เพื่อให้นักเรียนและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 980,000 อบต./อุดหนุน |  | 980,000 อบต./อุดหนุน | 980,000 อบต./อุดหนุน | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เด็กนักเรียนและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ร่างกายเติบโตมีสุขภาพสมบูรณ์ | กองสวัสดิการสังคม/โรงเรียนในเขต อบต. |
| 6. | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง | จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดบางขุนไทร | 800,000 อบต./อุดหนุน |  | 800,000 อบต./อุดหนุน | 800,000 อบต./อุดหนุน | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง | กองสวัสดิการสังคม/โรงเรียนวัดบางขุนไทร |
| 7. | โครงการอาหารกลางวันนักเรียน | เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง | จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดดอนผิงแดด | 650,000 อบต./อุดหนุน |  | 650,000 อบต./อุดหนุน | 650,000 อบต./อุดหนุน | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง | กองสวัสดิการสังคม/ โรงเรียนในเขต อบต. |
| 8. | โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรวิชาภาษาอังกฤษ | เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงเรียนวัดบางขุนไทรในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ | 50,000 อบต. |  |  |  | การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ | กองสวัสดิการสังคม/โรงเรียนวัดบางขุนไทร |
| 9. | โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรวิชาคอมพิวเตอร์ | เพื่อฝึกฝนและเพิ่มทักษะการเรียนรู้และเจตคติที่ดีต่อการเรียนคอมพิวเตอร์ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงเรียนวัดบางขุนไทร ในการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ | 50,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ ดำเนินการ | การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก | กองสวัสดิการสังคม/โรงเรียนวัดบางขุนไทร |
| 10. | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ | เพื่อฝึกฝนและเพิ่มทักษะการเรียนรู้และเจตคติที่ดีต่อการเรียนคอมพิวเตอร์ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ในการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร | 78,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม/โรงเรียนวัดดอนผิงแดด |
| 11. | โครงการจ้างครูสอนวิชาสังคมศึกษา | เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ในการส่งเสริมทักษะทางวิชาสังคมศึกษา | 22,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม/โรงเรียนวัดดอนผิงแดด |
| 12. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 | เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน, ค่าวัสดุการศึกษาและอุปกรณ์ ครุภัณฑ์, ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพัฒนาการเด็ก, ค่าอาหารกลางวัน, ค่ารายหัวนักเรียน, ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา, ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ วันสำคัญของชาติ, กิจกรรมพัฒนาการสมวัย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 200,000 อบต. |  | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 13. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด | เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด ได้แก่ ค่าหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน, ค่าวัสดุการศึกษาและอุปกรณ์ ครุภัณฑ์, ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพัฒนาการเด็ก, ค่าอาหารกลางวัน, ค่ารายหัวนักเรียน, ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา, ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ วันสำคัญของชาติ, กิจกรรมพัฒนาการสมวัย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 200,000 อบต. |  | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 14. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 | เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน, ค่าวัสดุการศึกษาและอุปกรณ์ ครุภัณฑ์, ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพัฒนาการเด็ก, ค่าอาหารกลางวัน, ค่ารายหัวนักเรียน, ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา, ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ วันสำคัญของชาติ, กิจกรรมพัฒนาการสมวัย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 200,000 อบต. |  | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 15. | โครงการพัฒนาเด็กไทย มีโภชนาการสมวัย | - เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อน งานโภชนาการสมวัย ในชุมชน - เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจัดอาหารที่มี คุณภาพมาตรฐาน ตามหลักโภชนาการ - เพื่อให้พัฒนาและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โภชนาการที่พึง ประสงค์ของเด็กเล็ก | - พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านโภชนาการอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างยั่งยืน - จัดทำข้อมูลภาวะ โภชนาการของเด็กเล็ก - จัดกระบวนการเรียน รู้และประสบ การณ์แบบบูรณการด้านอาหารและโภชนาการ - อบรมให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็กและ ผู้ประกอบอาหาร ด้านอาหารและโภชนาการ - จัดทำเอกสารต่าง ๆ ด้านอาหารและโภชนการ เพื่อให้ความรู้ฯลฯ | 15,000 อบต. |  | 15,000 อบต. | 15,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เพื่อให้เด็กเล็กทุกคน มีโภชนาการสมวัย และพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนย์ ชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ หลักการโภชนาการที่ถูกต้อง | กองสวัสดิการสังคม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 16. | โครงการอิสลามศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้รับความรู้แนวทางปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม | จัดกิจกรรมการเรียน การสอน อบรมด้านศาสนาอิสลามให้แก่ประชาชนและเยาวชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม | 18,000 อบต. |  | 18,000 อบต. | 18,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนและเยาวชนได้รับการอบรมเรียนรู้ถึงคำสั่งสอนของศาสนาและนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ | กองสวัสดิการสังคม/โรงเรียนดารุ้ลอิบาดะห์ |
| 17. | โครงการจัดงานวันเด็ก | เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้เป็นเยาวชนที่ดีในวันหน้า | จัดงานวันเด็กประจำปีโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงบนเวที่ของเด็กในชุมชน โรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจับของขวัญ สวนสนุก เล่นเกมส์ ฯลฯ | 100,000 อบต. |  | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เด็กๆ ได้รับความสนใจทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อโตขึ้นก็จะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ | กองสวัสดิการสังคม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 ถึง 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | * ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์ | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ให้หมดไป | - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ ให้กับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ประชาชน - จัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ป้องกัน - ติดตั้งตู้ถุงยางอนามัย และจัดซื้อถุงยางอนามัย | 20,000 อบต. |  | 20,000 อบต. | 20,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เยาวชนและประชาชนในเขต อบต. ปลอดภัยจากโรคเอดส์ | สำนักปลัด/สปสช. |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 2. | * ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป | - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข, แมว ในพื้นที่ อบต | 30,000 อบต. |  | 30,000 อบต. | 30,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ในเขต อบต.ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด/สปสช. |
| 3. | * ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้หมดไป | - จัดกิจกรรมรณรงค์ อบรมให้ความรู้ - จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน/ฝอยละออง - ฉีดพ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย | 130,000 อบต. |  | 130,000 อบต. | 130,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ในเขต อบต. ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก | สำนักปลัด/สปสช. |
| 4. | * สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ | สมทบงบประมาณกองทุนฯ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | 60,000 อบต. |  | 60,000 อบต. | 60,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนในพื้นที่มีการตื่นตัวที่จะเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 5. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายการดำเนินงานด้านสุขภาพ | เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ ผู้นำชุมชนและ เครือข่าย ผู้ดำเนินงานด้านสุขภาพและ สาธารณสุข โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานฯลฯ | - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ผู้นำชุมชนและเครือข่าย ผู้ดำเนินงานด้านสุขภาพ - จัดทำแผนสุขภาพตำบล และจัดศึกษา ดูงาน - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านสาธารณสุข | 250,000 อบต. |  | 250,000 อบต. | 250,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ผู้นำชุมชนและเครือข่าย ผู้ดำเนินงานด้านสุขภาพ และ สาธารณสุข ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประเภทต่างๆ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเล่นกีฬา | 50,000 อบต. |  | 50,000 อบต. | 50,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เยาวชนและประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาในการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย | กองสวัสดิการสังคม |
| 2. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรของ อบต. ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และสร้างความสามัคคีในชุมชน และห่างไกลปัญหายาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ (กีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์)และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | 150,000 อบต. |  | 150,000 อบต. | 150,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนและบุคลากรของอบต. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีทักษะการเล่นกีฬาที่พัฒนามากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 3. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา | จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก | 25,000 อบต. |  | 25,000 อบต. | 25,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทักษะการเล่นกีฬา รู้จักแพ้-ชนะ | กองสวัสดิการสังคม |
| 4. | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้น | ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล.จำนวน 1 แห่ง กว้าง 24 เมตร ยาว 40 เมตร |  |  |  | 480,000อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน | เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นจัดอบรม, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม |  |  | 80,000 อบต. | 80,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เด็ก เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง | กองสวัสดิการสังคม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 ถึง 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระบบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่  3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระบบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ | - เพื่อเฝ้าระวังมิให้ยาเสพติดหวนกลับมาแพร่ระบายในพื้นที่ - เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด - เพื่อควบคุมพื้นที่เสี่ยง และป้องกันแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ - เพื่อสร้างภูมิคุ้ทกันและป้องกันยาเสพติด | ประกอบการฝ่าฝืนระเบียบ/กฎหมาย (6 ประการ)ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต หอพัก กลุ่มแก๊งรถมอเตอร์ไซด์ - เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ออกปฏิบัติภารกิจการจัดระเบียบสังคมอย่างเดือนละ 2 ครั้ง | 6,000 อบต. |  | 6,000 อบต. | 6,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | สามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และสถานประกอบการมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ | สำนักปลัดและศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอบ้านแหลม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 ถึง 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระบบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่  3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระบบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | *โครงการป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน | เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน รวมถึงเฝ้าระวังแหล่งอบายมุขและแหล่งมั่วสุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่ | สงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ จัดชุดสายตรวจ เวรวิทยุประจำศูนย์ เพื่อเฝ้าระวังภัยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน และเฝ้าระวังแหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุมในพื้นที่ พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น วิทยุสื่อสาร และครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน | 300,000 อบต. |  | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบางขุนไทรหมดไป | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรม อปพร. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในชุมชน | จัดฝึกอบรม/ทบทวน/สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม อป.พร. จำนวน 1รุ่นและฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้ประชาชน และบุคคลทั่วไป | 150,000 อบต. |  | 150,000 อบต. | 150,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดับเพลิง | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอัคคีภัย | จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงต่างๆ เช่น ลูกบอลดับเพลิง ถังดับเพลิง เครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ | 300,000 อบต. |  | 300,000 อบต. | 300,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | อบต. มีขีดความสามารถใน การป้องกันอัคคีภัยเพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการจราจรเบื้องต้น | จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น จำนวน 1 รุ่น ประมาณ 100 คน | 20,000 อบต. |  | 20,000 อบต. | 20,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับจราจรและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 5. | โครงการป้องกันและ ลดอุบัติภัยทางถนน | เพื่อรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุให้กับประชาชน และลดอุบัติเหตุในตำบล | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ - จัดทำป้ายรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุ - การจัดอบรมส่งเสริมความรู้ระบบจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ - จุดบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ - กิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกกันน๊อค และอื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในตำบล | 30,000 อบต. |  | 30,000 อบต. | 30,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับจราจรและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 ถึง 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระบบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่  3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระบบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่  3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด | เพื่อสร้างจิตสำนึกการต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และจูงใจให้กลุ่มเสี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดให้แก่ ศตส.อ.บ้านแหลม | 8,000 อบต. |  | 8,000 อบต. | 8,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | สามารถสร้างจิตสำนึก และป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | สำนักปลัด/ ศพส.อำเภอบ้านแหลม(ที่ทำการอำเภอ บ้านแหลม) |
| 2. | โครงการอบรมทบทวน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง | สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้านให้แก่ ศตส.อ.บ้านแหลม | 17,000 อบต. |  | 17,000 อบต. | 17,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้าน มีความรู้เพิ่มเติมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีทักษะในการ Re-X-Ray ข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ติดยา | สำนักปลัด/ศพส.อำเภอบ้านแหลม(ที่ทำการอำเภอ บ้านแหลม) |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เมืองท่องเที่ยวชั้นนำ Asean และแหล่งศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง            และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่  4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เกษตรจุลินทรีย์ หมู่ที่ 5 | เพื่อจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาสถานที่ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป | พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตร -จุลินทรีย์ ให้มีอุปกรณ์สำหรับการศึกษา |  |  |  | 200,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนทั่วไปมีสถานที่ศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเกษตร | กองสวัสดิการสังคม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 ถึง 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง                และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่  4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน (โครงการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560) | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแหลม เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | สนับสนุนงบประมาณ/เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมและออกร้านขายอาหารทะเล ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 อบต. |  | 50,000 อบต. | 50,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ได้รับความร่วมมือในการสืบสานการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านแหลม และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด/อำเภอบ้านแหลม |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงาน Bangkhunsai Sea Salt And Light | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบางขุนไทร เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริม การท่องเที่ยว สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ในตำบลบางขุนไทร | นำเสนอภูมิทัศน์ที่โดดเด่นในตำบลบางขุนไทรและเผยแพร่สินค้าโดยมีกิจกรรมและ ออกร้านขายอาหารทะเล | 500,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เป็นการกระจายรายได้ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560  ถึง 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพ และปลอดภัย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการเฝ้าระวังแหล่งหอยแครง | เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรชายฝั่งและแหล่งหอยแครง | อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกตรวจ | 100,000 อบต. |  | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | แหล่งหอยแครงได้รับการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบคราดหอย | สำนักปลัด /กลุ่มอนุรักษ์ฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 2. | โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว | เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ์ | ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามถนนสายต่างๆ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต. | 30,000 อบต. |  | 30,000 อบต. | 30,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ฟื้นฟูคืนสมดุลให้ระบบนิเวศและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพ และปลอดภัย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการขยะในชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดซื้อถังขยะ | เพื่อใช้รองรับขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ | จัดซื้อถังขยะ จำนวน 150 ใบ | 40,000 อบต. |  | 40,000 อบต. | 40,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอไม่เกิดมลพิษจากขยะ | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขอใช้ที่ทิ้งขยะ | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการขยะของ อบต. ที่นำไปทิ้งยังบ่อขยะของเทศบาลฯ | ตั้งงบประมาณอุดหนุนเป็นรายปี | 240,000 อบต. |  | 240,000 อบต. | 240,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | อบต. มีสถานที่ทิ้งขยะในการบริหารจัดการขยะในช่วงที่ยังไม่มีบ่อขยะของ อบต. | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เมืองท่องเที่ยวชั้นนำ Asean และแหล่งศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมเผยแพร่ และอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป | จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของหมู่บ้าน/ตำบล และจัดขบวนแห่ในพื้นที่ | 100,000 อบต. |  | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประเพณีสงกรานต์คงอยู่สืบไป | กองสวัสดิการสังคม |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ที่จัดขึ้นในการมีส่วนร่วมของ ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ | จัดกิจกรรมแห่เที่ยนเข้าพรรษาในทุกวัดในพื้นที่ | 25,000 อบต. |  | 25,000 อบต. | 25,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | กองสวัสดิการสังคม |
| 3. | โครงการประกวดกิจกรรม ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทด้านการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนศาสนามากขึ้น | จัดกิจกรรมประกวดด้านต่างๆ เช่น ประกวดอ่านสุนทรพจน์ ประกวดเรียงความ ฯลฯ | 10,000 อบต. |  | 10,000 อบต. | 10,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมและตระหนักถึงความสำคัญในการสืบทอดต่อไป | กองสวัสดิการสังคม |
| 4. | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.เยาวชน ประชาชนได้ทำกิจกรรมและร่วมรำลึกถึงวันสำคัญต่างๆ ของชาติ | จัดทำโครงการวันสำคัญต่าง ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. เยาวชน ประชาชน จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ | 15,000 อบต. |  | 15,000 อบต. | 15,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ | กองสวัสดิการสังคม |
| 5. | โครงการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง | เพื่อจัดประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งสำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ | จัดประกวดการร้องเพลงลูกทุ่ง ปีละ 1 ครั้ง | 60,000 อบต. |  | 60,000 อบต. | 60,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งให้คงอยู่สืบไป | กองสวัสดิการสังคม |
| 6. | โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี เมืองเพชร ทุกปี (โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560) | เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ทรงคุณค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี | เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดงาน และสนับสนุนงบประมาณในการจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ | 30,000 อบต. |  | 30,000 อบต. | 30,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ฟื้นฟูวัฒนธรรม และสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดตลอดนจนและทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด/ ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านแหลม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  7	 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการการจัดประชาคม/อบต. สัญจร | เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และตำบลในการจัดทำแผน การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมการให้บริการต่างๆ นอกสถานที่ | 15,000 อบต. |  | 15,000 อบต. | 15,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | การบริหารงานของ อบต.ได้รับการยอมรับจากชุมชน | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 2. | โครงการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประสิทธิภาพ เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม | -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดทำแผน - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน | 50,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | -ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานจัดทำแผนได้รับความรู้ในการจัดทำแผน -แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองสมทบบำเหน็จบำนาญฯในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน | สนับสนุนการดำเนินงานของกองสมทบบำเหน็จบำนาญฯ | 200,000 อบต. |  | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ข้าราชการท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการกองกองสมทบบำเหน็จบำนาญฯ | สำนักปลัด/กองทุนบำเหน็จฯ |
| 4. | โครงการประเมินความพึงพอใจ | เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ องคการบริหารสวนตําบล | เก็บข้อมูลของระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ ขององคการบริหารสวนตําบล | 20,000 อบต. |  | 20,000 อบต. | 20,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ได้ทราบระดับคุณภาพการใหบริการของ อบต. สามารถนําผลที่ไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  7	 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านแหลม | เพื่อพัฒนาสถานที่ให้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่ | สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศูนย์ฯ | 18,000 อบต. |  | 18,000 อบต. | 18,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ศูนย์ฯ มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ประสานงานที่มีความพร้อมในทุกด้าน | สำนักปลัด/อบต. บ้านแหลม |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 2. | โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต | เพื่อสร้างจิตสำนึก เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปฎิบัติงานได้อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ | จัดฝึกอบรมหรือสนับสนุนโครงการอบรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำองค์กรชุมชน | 15,000 อบต. |  | 15,000 อบต. | 15,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | บุคลากรของ อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียหายและความร้ายแรงของการทุจริต | ทุกส่วน |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  7	 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาบุคลากรในองค์กร และนอกองค์กร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. และผู้นำชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเสริมสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงาน | - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องระเบียบกฎหมายปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเป็นที่ม | 350,000 อบต. |  | 350,000 อบต. | 350,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | บุคลากรของ อบต. และผู้นำชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการร่วมกัน | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ | เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณให้แก่บุคลากร | จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณของบุคลากร อบต. | 10,000 อบต. |  | 10,000 อบต. | 10,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | บุคลากรของ อบต. มีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และนำมาปรับใช้ในการทำงาน | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการส่งเสริมการศึกษา แก่บุคลากร | เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรในการเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนา | บุคลากรของ อบต. ทั้งในส่วนพนักงานส่วนท้องถิ่น และฝ่ายการเมือง มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด | 200,000 อบต. |  | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | บุคลากรของ อบต. มีการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน | ทุกส่วน |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนยุทธศาสตร์ที่  7	ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่  4	ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ชุดระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ รถยนต์ ฯลฯ | บำรุงรักษา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ ของ อบต. | 100,000 อบต. |  | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ครุภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการบำรุงรักษาเพื่อให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ทุกส่วน |
| 2. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ | จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ แอร์ เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ กล้องดิจิตอล เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล เครื่องถ่าย-เอกสาร คอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ | 200,000 อบต. |  | 200,000 อบต. | 200,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | การปฏิบัติงานของ อบต.เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ | ทุกส่วน |
| 3. | ถมดินบริเวณที่ทำการ อบต. พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ทำการ อบต. รองรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเตรียมการในการก่อสร้างอาคารต่างๆ | ถมดินบริเวณที่ทำการ อบต. และก่อสร้างผนังกันดิน | 1,500,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | อบต. มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนและดำเนินกิจกรรม ของ อบต. | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  7	 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ปรับปรุง/พัฒนาระบบ เวปไซต์ อบต. | เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ อบต. ทางสื่อเวปไซต์ | เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบเวปไซต์ของ อบต. ให้สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ |  |  | 20,000 อบต. | 20,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง อบต. ได้อีกช่องทางหนึ่ง | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 2. | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ติดตั้ง หอกระจายข่าว/ระบบกระจายเสียงไร้สายและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | เพื่อให้ชุมชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ติดตั้งหอกระจายข่าว/ระบบกระจายเสียงไร้สาย 11หมู่บ้าน | 140,000 อบต. |  | 140,000 อบต. | 140,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | หมู่บ้านได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต. ในรอบปี ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตามนโยบายต่าง ๆ | จัดทำวารสาร อบต. จำนวน 1,700 เล่ม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย จดหมายข่าว แผ่นพับ วีซีดี เสียงบันทึก ฯลฯ | 100,000 อบต. |  | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงานของ อบต. และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนยุทธศาสตร์ที่  7	ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่  6	เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | จัดทำแผนที่ภาษีในพื้นที่ อบต.ทั้ง 11 หมู่บ้าน | 500,000 อบต. |  | 500,000 อบต. | 500,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | อบต.มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ได้เพิ่มมากขึ้น | กองคลัง / กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  7	 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่  8  สนับสนุนกระบวนการประชาสังคมทุกระดับ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเกิดความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น | จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีของประชาชน เช่น ประชุม , สัมมนา , อบรม , จัดทำป้าย , ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ์ , จัดกิจกรรมตามคำสั่งการจากนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 50,000 อบต. |  | 50,000 อบต. | 50,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษิตริย์และเกิดความสามัคคีในท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน | ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน จำนวน 1 หลัง |  |  |  | 200,000 อบต. | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | หมู่บ้านมีสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆของหมู่บ้าน | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการก่อสร้างอาคารข้างโรงเจ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน | ก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 หลัง |  |  | 300,000 อบต. |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | หมู่บ้านมีสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆของหมู่บ้าน | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน | ก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน จำนวน 1 หลัง |  |  | 200,000 อบต. |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | หมู่บ้านมีสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆของหมู่บ้าน | สำนักปลัด |
| 5. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบางอินทร์ | เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน | ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน จำนวน 1 หลัง |  |  | 100,000 อบต. |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | หมู่บ้านมีสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน | สำนักปลัด |
| 6. | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน | ก่อสร้างอาคาร กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร จำวน 1 หลัง | 500,000 อบต. |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | หมู่บ้านมีสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน | สำนักปลัด |

หมายเหตุ  :  *  เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนชุมชนตำบลบางขุนไทร

บัญชีโครงการที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

บัญชีโครงการที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (พ.ศ. 2560-2562)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนางานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา งานทาง งานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอาคาร และพัฒนาระบบจราจร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านตลาด – บางขุนไทร (สายล่าง) | เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concreteถนนสายบ้านตลาด – บางขุนไทร กว้าง 6 เมตร ยาว 5,410 เมตร หนา 0.05 เมตร | 16,230,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดระยะเวลาในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ประชาชนมีรายได้เพิ่มขี้น เศรษฐกิจดีขึ้น | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 2. | โครงการก่อสร้าง/เสริมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 สายกลางหมู่บ้าน | เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน มีถนนใช้อย่างสะดวก | ก่อสร้าง/เสริมถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร | 1,320,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ราษฎรมีถนนใช้ ได้สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 3. | โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 5 สายกลางหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขยายผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร | 1,400,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 4. | โครงการถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำหน้าศูนย์ อปพร. | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ อปพร. และให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกไม่ท่วมขัง | ถมดินบริเวณด้านหน้าศูนย์ อปพร. พร้อมวางท่อระบาย Ø 1 ม.พร้อมบ่อพัก | 1,000,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | พื้นที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ อปพร. ได้รับการปรับปรุงและไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5. | โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก ไม่ท่วมขัง | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอกชั้น 3 Ø 0.60 เมตร ยาว 449 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอกชั้น 3 Ø 0.60 ม. ยาว 436 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. | 3,000,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ครัวเรือนไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 6. | โครงการขยายผิวจราจรจากศูนย์ IT ถึงสะพานดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขยายผิวจราจร ยาว 440 เมตร |  |  | 2,000,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 7. | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บางขุนไทร หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 | เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาของราษฎรเป็นไปด้วยความสะดวก | ก่อสร้างสะพาน กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร |  |  |  | 1,500,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 8. | โครงการผนังกันดิน ค.ส.ล. คลอง D26 ข้างหลังโรงเรียนวัดดอนผิงแดด | เพื่อป้องกันการกัดเซาะของดินริมคลอง | ก่อสร้างผนังกันดิน ระยะทางยาว 100 ม. | 1,000,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ที่ดินริมคลองไม่ถูกกัดเซาะ ป้องกันการพังทลายของดินและสามารถป้องกันอุบัติเหตุ | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 9. | โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ 7 ถนน สิริประชาพัฒนา (คลอง D 26) | เพื่อป้องกันการกัดเซาะของดินริมคลอง | ก่อสร้างผนังกันดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร |  |  | 2,000,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันการพังทลาย ของดินริมตลิ่ง | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 10. | โครงการก่อสร้างเขื่อน/ ผนังกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 จากสะพานข้ามคลองบางขุนไทร | เพื่อป้องกันการพังทลาย ของดินริมตลิ่ง | ก่อสร้างเขื่อน/ ผนังกันดิน ค.ส.ล. ยาว 206 เมตร สูง 1.50 เมตร | 2,657,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  |  |  | จำนวนผลผลิตของ โครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันการพังทลาย ของดินริมตลิ่ง | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 11. | โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. เลียบถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 2 | เพื่อก่อสร้างผนังกันดิน ป้องกันดินริมตลิ่งพังทลาย | ก่อสร้างผนังกันดิน ยาว 169 เมตร สูง 1 เมตร | 1,000,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่ง ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมชองดินริมตลิ่ง | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 12. | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 (หน้าศาล) | เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร |  |  | 1,500,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | หมู่บ้านมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน | สำนักปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 13. | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณศาลพ่อปู่ไทรทอง หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร |  |  | 1,100,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | หมู่บ้านมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน | สำนักปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 14. | บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านบางขุนไทร | เพื่อบำรุงรักษาให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ในหมู่บ้านต่างๆ อาคารสำนักงาน ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ ที่ชำรุด โดยไม่ได้คาดหมายล่วงหน้า เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงให้ดีขึ้น | 2,500,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ทุกส่วน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

บัญชีโครงการที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (พ.ศ. 2560-2562)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า – ประปา แหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 9 จำนวน 80 ต้น | เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรบนท้องถนนในเวลาค่ำคืน ลดอุบัติเหตุและภัยอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 9 จำนวน 80 ต้น พร้อมหม้อแปลง | 3,440,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาในเวลาค่ำคืน ลดอุบัติเหตุและภัยอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการขุดลอกหลุมยืมถนนชลประทาน สาย 8 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 หมู่ที่ 9 | เพื่อให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้เพียงพอและให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | ขุดลอกหลุมยืมถนนชลประทาน สาย 8 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 ยาว 2,200 เมตร |  |  | 2,000,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

บัญชีโครงการที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (พ.ศ. 2560-2562)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ออกแบบวางแผนด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 6 หน้าวัดดอนผิงแดด | เพื่อการเดินทางสัญจรไปมาสะดวก แก้ไขปัญหาการคมนาคม ขนส่งพืชผลการเกษตร อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมการแข่งเรือ ประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญอย่างยี่งยืน | ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง 208 เมตร ถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ลาน ค.ส.ล. กว้าง 8 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินปรับระดับบดอัดแน่น สูง 0.7 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร | 9,500,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  |  |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและใช้คมนาคมเพิ่มมากขึ้น ลดระยะเวลาในการขนพืชผลทางการเกษตร มีสถานที่จัดงานประเพณีวัฒนธรรม ที่สะดวกสวยงาม ตำบล บางขุนไทรเป็นตำบล ที่น่าอยู่ | กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

บัญชีโครงการที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (พ.ศ. 2559-2561)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

## ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระบบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่  3	การพัฒนาด้านการจัดระบบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่  1	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ติดตั้งกล้องวงจรปิด | เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด/ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดและทราบสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว | ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณจุดสำคัญต่างๆ ในตำบล เช่น บริเวณทางแยก ฯลฯ |  |  | 1,000,000 อบต./อบจ. /อุดหนุน |  | จำนวนผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการ | ทราบสาเหตุของปัญหายาเสพติด/การเกิดภัยอันตรายต่างๆ และลดการเกิดอุบัติภัยในพื้นที่ | สำนักปลัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |